Описание процессов жизненного цикла

информационной системы База знаний ProЗнания

Москва

2024

Оглавление

Термины и определения	3

1. Общие сведения	4

2.Назначение документа	4

3. Описание процессов жизненного цикла	4

3.1 Определение требований и проектирование	5

3.2 Разработка	5

3.3 Тестирование и отладка	6

3.4 Приобретение и поставка	7

3.5 Эксплуатация и сопровождение	7

3.5.1 Техническая поддержка пользователей	8

3.5.2 Техническое обслуживание системы, обеспечивающее ее бесперебойную работу	9

3.5.3 Проведение обновлений (модернизация) системы	9

3.5.4 Мониторинг работы	10

3.6 Документирование	10

5.Требования к персоналу	11

Термины и определения

| Наименование | Определение |
| --- | --- |
| Kanban | Метод управления разработкой, реализующий принцип «точно в срок» и способствующий равномерному распределению нагрузки между работниками. |
| Бэклог | Приоритезированый список задач разработки функциональностей |
| Инцидент | Любое событие, не являющееся частью стандартных операций по предоставлению услуги, которое привело или может привести к нарушению или снижению качества этой услуги. |
| ПО | Программное обеспечение |
| Релиз | Выпуск программного обеспечения с изменениями и обновлениями Системы |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ProЗнания/ База Знаний / Система | Информационная система База Знаний. Система хранения данных в форме статей по заданным тематикам. |

1. Общие сведения

Полное наименование — информационной системы База знаний ProЗнания.

Краткое наименование системы – База Знаний ProЗнания, БЗ, Система.

Система реализована для создания единой информационной среды, которая позволит перенести информацию из существующей Базы Знаний, накапливать, актуализировать и извлекать релевантные данные, сократит время поиска необходимой информации, сократит процесс обучения сотрудников и улучшит продуктивность работы, а также даст возможность интеграции с другими системами ПАО «Ростелеком» (далее – Общество).

2.Назначение документа

Настоящий документ является описанием процессов жизненного цикла информационной системы База знаний ProЗнания, включая совершенствование системы, устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации, а также информацию о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки.

3. Описание процессов жизненного цикла

Основными процессами жизненного цикла программного обеспечения системы являются:

- Определение требований и проектирование.

- Разработка.

- Тестирование и отладка.

- Эксплуатация и сопровождение.

3.1 Определение требований и проектирование

На этапе проектирования и определения требований к программному обеспечению решаются следующие задачи:

- Определяются требования к программным элементам системы и их интерфейсам.

- Проектируется программная архитектура решения.

- Требования к программным средствам анализируются на тестируемость.

- Определяются приоритеты реализации требований к программным средствам (формирование бэклога разработки).

- Требования к программным средствам формализуются в виде задач и доводятся до сведения заинтересованных сторон.

- Оценивается влияние на пользователей и получение бизнес-эффектов.

- Производится планирование и актуализация документации.

Также на этапе проектирования выполняется формирование технического задания для разработки путем. В зависимости от влияния новой функциональности на пользователей задачи делятся на 2 типа: пользовательские и технические.

3.2 Разработка

Процесс разработки организован в соответствии принципами Kanban и с учетом мировых тенденций по построению информационных систем.

Разработка включает в себя следующие подпроцессы:

- Написание исходных текстов, формирование файлов спецификации для сборки пакетов прикладного программного обеспечения;

- Сборка пакетов прикладного программного обеспечения и добавление их в репозиторий программного обеспечения;

- Сборка дистрибутивов из репозитория программного обеспечения;

- Уточнение требований;

- Разработка программной документации.

Результатами разработки являются:

- Пакеты программ с исходным кодом;

- ПО в виде пакетов и дистрибутивов;

- Документация на программные компоненты;

- Комплект тестов программных модулей, компонентов и функциональностей (unit-тесты, тест-кейсы и авто-тесты).

Фактический адрес размещения инфраструктуры разработки - Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, ЦОД М9.

3.3 Тестирование и отладка

Для повышения отказоустойчивости ПО системы БЗ после разработки проводится тестирование и отладка программных компонентов.

Тестирование проводится в соответствии с заранее определенными сценариями (тест-кейсами) и позволяет верифицировать и валидировать ПО.

При тестировании ПО на соответствие требованиям и отладке ПО выполняется:

- Процесс установки программного обеспечения с формированием сборочной среды и используемого инструментария;

- Настройка программного обеспечения на взаимодействие с источниками метаданных из внешних систем;

- Проведение тестирования программного обеспечения;

- Устранение выявленных недостатков программного обеспечения.

3.4 Приобретение и поставка

Действия, обеспечивающие загрузку и запуск Системы, подробно описаны в Инструкции по установке БЗ.

3.5 Эксплуатация и сопровождение

Схема организации технической поддержки Системы в ПАО «Ростелеком» после передачи Системы в промышленную эксплуатацию представлена на Рис. 1.

Рис. 1

Эксплуатация и сопровождение системы База знаний состоит из следующих процессов:

- Техническая поддержка пользователей;

- Техническое обслуживание системы, обеспечивающее ее бесперебойную работу;

- Проведение обновлений (модернизация) системы;

- Мониторинг работы.

Основными участниками процессов эксплуатации являются команда Эксплуатации и команда разработки.

Команда Эксплуатации - выделенная 2 линия технической поддержки Системы. Является точкой контакта пользователя Системы со службой технической поддержки по всем вопросам, связанным с решением проблем в процессе эксплуатации Системы (на продуктивной среде).

Команда Развития (разработки) - выделенная 3 линия технической поддержки Системы. Команда обеспечивает разработку продукта, производит тестирование системы, оптимизирует и улучшает работу программных компонентов Системы.

Фактический адрес размещения команды эксплуатации и команды разработки - Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского 41, БЦ «Академик».

3.5.1 Техническая поддержка пользователей

Поддержка пользователей после передачи Системы в промышленную эксплуатацию будет осуществляться командой Эксплуатации системы.  До передачи Системы в промышленную эксплуатацию функции выполняет команда Развития (разработки).

Основными задачами поддержки пользователей являются:

- Регистрация и первичная обработка обращений пользователей;

- Проверка полноты данных по обращениям, ведение общения в рамках задачи с клиентом;

- Информационно-справочное обслуживание, заведение доступов в систему;

- Информирование пользователей о предстоящих работах, неисправностях системы и возобновлении работоспособности.

3.5.2 Техническое обслуживание системы, обеспечивающее ее бесперебойную работу

После передачи Системы в промышленную эксплуатацию команда Эксплуатации будет проводить регулярные инфраструктурные работы, направленные на обеспечение доступности и отказоустойчивости системы. До передачи Системы в промышленную эксплуатацию функции выполняет команда Развития (разработки).

Также в эти работы входит:

- Устранение сбоев и аварий;

- Поддержание качества выполнения системой своих функций во всех режимах функционирования;

- Решение любых других проблем в процессе эксплуатации системы.

Устранение сбоев в работе системы происходит в соответствии с политикой управления инцидентами и заключается в уменьшении или исключении отрицательного воздействия нарушений на пользователей и клиентов. Регистрация инцидентов осуществляется в рамках организации работы с обращениями на едином портале подачи заявок.

3.5.3 Проведение обновлений (модернизация) системы

Для выполнения бизнес задач и обслуживания информационной системы Командой разработки проводятся релизы в соответствии с заранее согласованным графиком.

Этапы обновления (инсталляция в продуктивную среду):

- Направление письма в службу Эксплуатации сведений о релизе и оповещение пользователей в системе о предстоящем релизе;

- После отправки сообщения, в назначенное время, команда разработки приступает к выкладыванию обновления на продуктивную среду;

- Тестирование работоспособности системы в продуктовой среде;

- Направление письма в службу Эксплуатации и оповещение пользователей в системе об окончании работ.

3.5.4 Мониторинг работы

Мониторинг работоспособности системы после передачи Системы в промышленную эксплуатацию будет осуществляться на основании карточки мониторинга третьей линией поддержки. Подробное описание организации процесса мониторинга представлено в п. 3.4 документа «Инструкция по установке БЗ».

Сопровождение системы включает работы по отслеживанию программных средств, обеспечивающих ее функционирование и использование, и включают сбор сведений об отказах программных средств, замечаний и предложений к их характеристикам, диагностирование причин отказов и ошибочных ситуаций, выработка решений по устранению причин отказов и обходу ошибочных ситуаций, установка и откат, при необходимости, обновленных версий программных средств, а также исправлений к их текущей версии.

3.6 Документирование

Разработкой и актуализацией документов занимается Команда развития. После ввода в эксплуатацию документация актуализируется по результатам каждого релиза.

5.Требования к персоналу

К эксплуатации системы База знаний допускаются лица, ознакомившиеся с эксплуатационной документацией на систему, эксплуатационной документацией на аппаратное обеспечение, и имеющие практические навыки работы с указанным программным и аппаратным обеспечением.

Администратор должен обладать:

- Знанием операционных систем RedOs 7.3;

- Знанием JDK Axiom или OpenJDK;

- Навыками и опытом работы управления, администрирования баз данных Pangolin 5.4.0 и знание его синтаксиса;

- Знанием протоколов TCP/IP;

- Пониманием модели OSI.

Квалификация администратора должна позволять:

- Использовать стандартные возможности применяемых технических средств ОС, СУБД;

- Работать с архиваторами, дисковыми утилитами, программами резервного копирования;

- Определять источник сбоя функционирования и отказа Системы;

- Восстанавливать работоспособность Системы после сбоя или отказа;

- Проводить регламентные работы и технологическое обслуживание Системы;

- Обеспечивать требуемые условия эксплуатации системы.